**قرار داد طراحی پیاده سازی واسط کاربری برای نرم افرا تحلیل تصاویر فانتوم**

ماده 1. طرفین قرارداد

این قرار داد براساس ماده 10قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ9/4/1403 بین آقای سید مهدی باقری مفیدی به شماره ملی 2121568948 و نشانی تهران شهرک سئول سوم غربی پلاک 17 واحد 3 تلفن 09126081726 که از این پس کارفرما نامیده میشود و آقای علیرضا نیک نفس به شماره ملی 1271896966 و نشانی تهران خیابان ولی عصر بین بهشتی و مطهری پلاک 2082 واحد 4 و تلفن 86124540 که از این پس مجری نامیده می شود منعقد می شود.

**ماده 2. موضوع قرار داد**

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحلیل تصاویر فانتوم G-Phantom با مشخصات فنی و عملکردی مندرج در پیوست شماره 1

**ماده3. مدت قرار داد**

مدت اجرای قرارداد60 روز کاری دارای زمان بندی تفصیلی به شرح در پیوست شماره 2 می باشد.

تبصره 1 : سامانه از زمان تحویل به مدت 3 ماه شمسی دارای خدمات رایگان پشتیبانی می باشد.

تبصره 2 : زمان شروع قرار داد از تاریخ پیش پرداخت به مجری می باشد.

**ماده 4.مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت**

1-4 – مبلغ قرارداد600,000,000 (شصت میلیون تومان) می باشد که به شرح زیر پرداخت می شود.

1. 20 درصد مبلغ قرار داد به عنوان پیش پرداخت در ابتدای قرارداد از طرف کارفرما در وجه مجری پرداخت میشود

2. 20 درصد مبلغ قرار داد پس از انجام بند 11 مرحله اول زمانبندی (مطابق پیوست شماره 2 تا انتهای فعالیت با شماره ساختار شکست)

3. 60 درصد مبلغ قرار داد پس از اتمام قرار داد و تایید درستی انجام آن توسط کارفرما پرداخت می شود.

از آنجا که اجرای این قرار داد انحصاراّ و منفردا توسط شخص مجری صورت می پذیرد براساس قانون مشمول حق بیمه تامیین اجنماعی نبوده و تنها مشمول مالیات می باشد.

**ماده 5. تضامین قرارداد**

1-5 5 درصد از هر مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی می ماند که در پایان دوره پشتیبانی به مجری پرداخت می شود.

**ماده 6. مالکیت و حقوق مادی – معنوی**

1-6 مالکیت نرمافزار کلیه کدها مستندات دانش تولید شده در این قرارداد متعلق منحصراّ به کارفرما بوده و مجری متعهد می شود تا پایان قرار داد تمامی موارد اشاره شده را به کارفرما تحویل دهد.

2-6 مجری با امضا تعهد نامه عدم افشا و محرمانگی اطلاعت (پیوست شماره.........) به موارد فوق متعهد می باشد.

**ماده 7. تعهدات مجری**

1-7مجری متعهد گردید نرم افزار موضوع این قرارداد را در ساختار مشخص شده توسط کارفرما تحویل دهد (پیوست شماره.........).

2-7 مجری متعهد می گردد کلیه کد های موضوع قرارداد همراه با مستندات آنها را مطابق با پیوست شماره ......... تحویل کارفرما داده و آموزش لازم جهت بهره برداری از آنها به افراد معرفی شده توسط کارفرما ارائه دهد.

3-7 مجری متعهد به ارائه گزارش پیشرفت پروژه در هر دوره 15 روزه می باشد.

4-7 مجری متعهد است که نرم افزار موضوع قرارداد بطور کامل با مشخصات فنی مندرج در پیوست داشته و نرم افزار تحویلی در طول زمان هیچ یک از ویژگی ها یا قابلیت های خود را از دست ندهد.

5-7 مجری متعهد است که نرم افزار تحویلی موضوع این قرار داد عاری از هرگونه بد افزار ، محدودیت زمانی ، Back door و موارد نظیر آنها بوده و از ایمنی لازم برخوردار باشد.

6-7 مجری متعهد است که از افشای مستقیم و غیر مستقیم کلیه اطلاعات تجاری و غیر تجاری طرف مقابل که در انعقاد و اجرای این قرار داد و به هر نحوه به دست اورده اعم از اطلاعت فنی ،اطلاعات مربوط به مشتریان ،ارتباطات تجاری ، حساب ها ،روش های تکنیکی و نیز هر اطلاعات دیگری که طرف مقابل آن را محرمانه اعلام نماید ، خوددرای کند. در این مورد نمایندگان ،عاملین ، کارمندان و مستخدمین طرفین در حکم طرفین هستند.

**ماده 8 تعهدات کارفرما**

1-1 کارفرما متعهد است در طول انجام قرارداد سخت فزار و نرم افزار لازم جهت اجرای موضوع قرارداد را براساس درخواست پیمانکار در اختیار وی قرار دهد.

2-1 کارفرما متعهد می گردد مستندات مورد نیاز جهت اجرای پروژه (مشخصات فنی و عملکردی) را در اختیار مجری قراردهد.

3-1 کارفرما متعهد است که حداکثر پس از 2 هفته از تحویل هر نسخه آن را ارزیابی و نتیجه را به پیمانکار اعلام نماید.

4-1 کارفرما متعهد به پرداخت حق الزحمه هر مرحله از قرارداد حداکثر ظرف مدت 7 روز از تحویل و تایید همان مرحله می باشد.

**ماده 9.انتقال به غیر**

مجری تحت هیچ عنوان اجازه انتقال قرارداد حاضر به غیر را به صورت کلی و جزئی نداشته و کل پروژه توسط مجری انجام خواهد یافت.

**ماده 10. فسخ قرارداد**

کارفرما میتواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ کند.

1.تاخیر در شروع کار بیش از 10 روز.

2.تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار.

3.تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم کل مدت قرارداد .

4.در صورت واگذاری کار به شخص ثالث .

5.عدم رضایت کارفرما در کیفیت انجام کار پس از اخطار کتبی به مجری.

تبصره3 : تاخیرهای ناشی از عدم فراهم کردن داده مناسب برعهده کارفرما میباشد.

**ماده 11.شرایط اضطراری**

در صورت وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از اراده طرفین قرارداد که اجرای قرارداد را غیر ممکن می شازد اجرای قرارداد معلق شده و در صورتی که شرایط اضطراری بیش از 3 ماه به طول انجامد کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

**ماده 12.نحوه حل و فصل اختلافات**

اختلافات ناشی از اجرای قرارداد با تفسیر مختلف از متن قرارداد از طریق داوری بر طرف خواهد شد و رای داور برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

به همین منظور طرفین دکتر علی مهجور را به عنوان داور مرضی الطرفین در این قرار داد معرفی می نماید.

**ماده 13. نسخ قرارداد**

این قرارداد در 13 ماده و صفر تبصره و دو نسخه تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده است و دارای پیوست های زیر می باشد که جز لاینفک قرار داده بوده و همگی نسخ دارای ارزش یکسان می باشند .

* پیوست یک: مشخصات فنی و عملکردی
* پیوست دو: زمانبندی تفصیلی اجرای پروژه
* پیوست سه: تعهد نامه عدم افشا و محرمانگی اطلاعات